АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  22.10.2014         №  00729

Об утверждении  муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Кардымовский район»  Смоленской области на 2014 - 2020   годы»

В соответствии со статьей 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 02.08.2013 г № 0502 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области», Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области на 2014 - 2020 годы» в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 25.02.2014 № 0163 25.02.2014 «Об утверждении муниципальной программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области на 2014 - 2020 годы» считать утратившим силу.

3.Структурным подразделениям Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области обеспечить выполнение мероприятий программы.

4. Настоящее постановление опубликовать  в  районной газете «Знамя труда».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Ануфриева С.В.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

| Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | О.В. Иванов |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 22.10.2014 года №00729

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Кардымовский район»  Смоленской области на 2014- 2020  годы»

п. Кардымово

2014

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области на 2014- 2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| Разработчик Программы | Отдел строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| Цели и задачи Программы | Целями Программы являются: -комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; -улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; -обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; -повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; -повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в районе; -реализация документов территориального планирования; -обеспечение к 2020 г. потребителей услугами коммунальной сферы согласно установленным нормам и стандартам качества. Модернизация и реконструкция систем централизованного теплоснабжения. Модернизация и реконструкция систем централизованного водоснабжения. Модернизация и реконструкция систем централизованного водоотведения. Организация развития систем тепло-, водоснабжения и водоотведения. Создание материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций. Устойчивое функционирование газопроводов низкого давления. |
| Сроки реализации Программы | 2014-2020 годы |
| Целевые показатели Программы | -Наличие разработанных схем водоснабжения и водоотведения; -Наличие разработанных схем теплоснабжения; -Протяженность реконструированных/капитально отремонтированных/построенных сетей теплоснабжения -Протяженность реконструированных/капитально отремонтированных/построенных сетей водоснабжения -Протяженность реконструированных/капитально отремонтированных/построенных сетей водоотведения -Протяженность реконструированных/ отремонтированных/построенных сетей газоснабжения. -Доля материально-технических ресурсов предназначенная для устранения аварий на сетях водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. |
| Источники и объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 918,00 тыс.рублей, в том числе по годам: 2014 год – 838,0 тыс. руб., из них средства областного бюджета - 758,00 тыс. руб., районного бюджета - 80,00 тыс. руб., средства бюджета поселений - 0,00 тыс.руб. 2015 год – 80,00 тыс. руб. из них средства районного бюджета - 80,00 тыс. руб., средства областного бюджета - 0,00 тыс. руб., средства бюджета поселений - 0,00 тыс.руб. 2016 год –0,00 тыс. руб. 2017 год –0,00 тыс. руб. 2018 год –0,00 тыс. руб. 2019 год –0,00 тыс. руб. 2020 год –0,00 тыс. руб. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

Кардымовский район - хозяйственно-административная и культурная территориальная единица Смоленской области с концентрированной и широкой сетью транспортных и промышленных коммуникаций.

Район расположен в центральной части Смоленской области. Наибольшая протяженность с запада на восток 42 км, с севера на юг 48 км. Общая площадь земель составляет 1093 кв. км. Численность населения - 12 тыс. человек.

Территория района характеризуется полого-холмистым рельефом с большим перепадом высот - 104,6 м.

Уникальное расположение населённых пунктов района, перезагрузка развития социальной, индустриальной и историко–культурной базы, накладывает особенности и в развитии  систем коммунальной инфраструктуры, которое без системного программного подхода – невозможно. В течение последних двух лет более активно  развивается жилищно-гражданское строительство, с освоением, как старых, раннее занятых площадей, так и новых микрорайонов, возрождается промышленность, возводятся новые предприятия,  формируются  туристические центры, полигоны активного отдыха.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на период 2013-  2015 гг. разработана во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и предусматривает развернутый план действий, направленный на обеспечение потребностей жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории Кардымовского района.

Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для комплексного жилищного – гражданского строительства, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений.

Программа станет основанием для совершенствования бюджетной политики муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в сфере развития коммунальной инфраструктуры,  привлечения целевых средств областного и федерального бюджетов, средств институциональных и частных инвесторов.

На основании Программы будут формироваться инвестиционные программы коммунального комплекса, городского и сельских поселений района по развитию систем водоснабжения и водоотведения, систем теплоснабжения и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, являющиеся важнейшим элементом системы тарифного регулирования.

Результатом реализации Программы будет строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры, повысится качество предоставляемых услуг, улучшится экологическая ситуация на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, будет обеспечена возможность осуществления массового жилищного и гражданского строительства.

  - Система водоснабжения.

Подавляющее большинство потребителей (порядка 90 %) получают услугу водоснабжения от ООО «КардымовоТеплоСети». На  территории  Кардымовского района  расположены 43 рабочих и 16 резервных скважин,     протяженность водоводов и водопроводных сетей 152,27 км, в т. ч.  в Кардымовском городском поселении   24,1 км.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение района  производится из артезианских скважин через башни Рожновского, а в п. Кардымово из скважин вода поступает в резервуары. Из резервуаров питьевая вода насосной станцией второго подъема через магистральные водоводы подается в разводящие водопроводные сети к потребителям.

1.1.1Техническое состояние системы водоснабжения

Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется высокой степенью износа сооружений, водопроводных сетей и технологического оборудования, отсутствием очистных сооружений. Динамика износа за последние три года приведена в  таблице 1.

Динамика износа функциональных элементов

системы водоснабжения

Табл. 1

| Наименование объекта | Процент износа (%) |
| --- | --- |
|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Водоподъёмные сооружения | 61 | 62 | 61 |
| Водоводы | 71,5 | 72 | 72,5 |
| Водопроводные сети | 78,5 | 79 | 79,5 |

В целом ряде случаев высокая степень износа сооружений и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий. Стареют конструкции железобетонных резервуаров и водонапорных башен, морально и физически устарело оборудование. Большинство объектов водоснабжения в сельских поселениях построены хозспособом, водоводы и водопроводные сети выполнены из разнообразных материалов, характеристика приведена в таблице 2.

Табл.2

| Материал водопроводов | Протяжённость, км | Доля в общей протяжённости, % |
| --- | --- | --- |
| Стальные трубы | 37,35 | 23 |
| Чугунные трубы | 20,15 | 15 |
| Полиэтиленовые трубы | 80,47 | 53 |
| Асбестоцементные трубы | 14,59 | 9 |

Более  половины водопроводов  исполнено  из  полиэтиленовых труб, но общее состояние этих сетей можно оценить как неудовлетворительное, так как стыки  трубопроводов соединялись, в большинстве случаев, стальными вставками, которые: во - первых уменьшают диаметр труб  на  стыках на 10 - 15 мм, во - вторых стальные участки подвержены коррозии, что способствует ускорению износа водопроводов. Сетей построенных из недолговечных материалов, и материалов незащищённых от различных химико - физических воздействий 72,1 км или 47%.

Аварийность на водопроводных сетях превышает 4 аварии на 1 км сетей в год.

Ликвидация последствий аварийных повреждений в условиях расположения возле водоводов и водопроводов иных коммуникаций, вызывает в ряде случаев бюджетные затраты, превосходящие стоимость прокладки новых трубопроводов.

1.1.2 Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа сооружений и оборудования функциональных элементов системы;

#### -  недостаточная степень техногенной надежности;

#### -  отсутствие технологий водоочистки;

#### -  не безопасный метод обеззараживания исходной воды;

#### -  высокая ресурсоемкость производства;

#### -  отсутствие резерва мощности;

#### -  низкая степень автоматизации производственных процессов;

#### -  низкий уровень энергоэффективности оборудования;

#### -  низкая надежность источника энергоснабжения;

#### -  высокие показатели аварийности на сетях;

#### -  высокие потери воды при транспортировке;

#### -  отсутствие резервных и кольцевых водопроводных линий;

#### -  отсутствие резервного источника водоснабжения.

1.2 Система водоотведения.

В настоящее время услуги по водоотведению на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области оказывают ООО «КардымовоТеплоСети» в п. Кардымово, д. Пищулино, д. Тюшино (локальные очистные сооружения д. № 4 по ул. Северная)  и ЗАО «Кардымовский Молочно –консервный комбинат» в д. Вачково. Очистные сооружения деревень Мольково, Нетризово, Каменка, Титково, Тюшино, Смогири, Шокино, Шестаково не обслуживаются, находятся в ветхом состоянии, либо разрушены, либо не достроены.

### Система водоотведения п. Кардымово, д. Пищулино и д. Вачково осуществляет сбор, транспортировку, очистку, обеззараживание сточных вод, поступающих от населения, учреждений и промышленных предприятий района.

В состав системы водоотведения входят:

- напорно-самотечные коллекторы. В настоящее время протяженность обслуживаемых канализационных сетей и коллекторов составляет 15,41  км,       - канализационные насосные станции. В целях обеспечения пропуска сточных вод эксплуатируется 6 насосных станций (построены в 70-х – 80-х годах), имеющих 36 единиц установленного оборудования. Общая производительность канализационных насосных станций составляет 1,7 тыс. м3/сутки.

- очистные сооружения. Для очистки сточных вод используются очистные сооружения в п. Кардымово, дд. Пищулино, Вачково и локальные очистные сооружения в д. Тюшино д. №4 по ул. Северная.

1.2.1 Техническое состояние системы водоотведения

Техническое состояние системы водоотведения характеризуется высокой степенью износа сооружений, канализационных сетей и технологического оборудования. Динамика износа за последние три года приведена в таблице 3 и характеризуется графиком.

Динамика износа элементов

системы водоотведения

Табл. 3

| Наименование объекта | Процент износа |
| --- | --- |
|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Канализационные сети | 72,5 | 72,9 | 73,2 |
| Канализационные насосные станции | 71,3 | 71,9 | 72,1 |
| Очистные сооружения | 75,8 | 76,3 | 76,5 |

График износа элементов

системы водоотведения

Аварийность на канализационных сетях превышает 3 аварии на 1 км сетей в год.

За 26 лет эксплуатации очистных сооружений в п. Кардымово, д. Пищулино, из-за усиленной коррозии произошло разрушение железобетонных конструкций стен и днищ, оборудование морально и физически устарело и требуется его замена.

1.2.2. Основные проблемы функционирования системы водоотведения:

- высокая степень износа сооружений и оборудования функциональных элементов системы;

#### -  недостаточная степень техногенной надежности;

-  небезопасная система обеззараживания стоков;

#### -  отсутствие резерва мощности;

#### -  низкая степень автоматизации производственных процессов;

#### -  низкий уровень энергоэффективности оборудования;

#### - применяемые технологии не обеспечивают очистку стоков до значений предельно допустимой концентрации по меди, фосфатам, азоту;

#### -  отсутствие дублирующих коллекторов;

#### -  критическое состояние люкового хозяйства.

1.3 Оценка прироста нагрузки систем водоснабжения и водоотведения.

- возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения объектов жилищного и гражданского строительства Кардымовского района в объеме  105 394 м2 за период 2014-2020 годы;

-  устойчивую работу систем водоснабжения и водоотведения, с учетом возрастающего на  950  м3 в сутки количества потребляемой воды и приема стоков для вновь застраиваемых и реконструируемых объектов;

- осуществить строительство централизованного водоснабжения и водоотведения вновь застраиваемых жилых микрорайонов;

- проложить 17,0 км водопроводных сетей;

- проложить 19,5 км канализационных сетей;

- снизить степень износа основных фондов объектов водоснабжения и водоотведения  на 55 %;

- снизить аварийность на водопроводных сетях до 0,75 повреждений на     1 км в год;

- снизить аварийность на канализационных сетях до 0,5 повреждений на 1 км в год;

- уменьшить потери при транспортировке воды до потребителей на      2,7 %;

- обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоснабжения и водоотведения;

- заменить технологическое оборудование очистных сооружений и насосных станций на более производительное и энергосберегающее;

- улучшить качественные показатели услуг водоснабжения и водоотведения;

- снизить эксплуатационные расходы на электроэнергии на 15,3 %, требуемое для работы оборудования объектов водоснабжения и водоотведения;

- исключить возможность срыва водоснабжения и водоотведения в отдельных микрорайонах из-за поломки оборудования;

- обеспечить требование всех экологических нормативов, в связи с применением новых эффективных технологий очистки артезианских и сточных вод;

- осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий;

- увеличить процент населения района, обеспеченного централизованным водоснабжением и водоотведением на 11 %.

Информация о прогнозируемых объемах жилищно-гражданского строительства и требуемом приросте нагрузки

систем водоснабжения и водоотведения

Табл.4

| Наименование показателя |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы жилищно-гражданского строительства, м2 |  |  |  | 2320 | 2990 | 3550 | 4400 | 5300 | 6350 | 8750 | 31660 |
| Прирост нагрузки, м3/сут |  |  |  | 12,00 | 18,09 | 32,27 | 40,00 | 48,18 | 57,73 | 79,54 | 287,81 |

1.4 Развитие системы теплоснабжения

Система теплоснабжения потребителей муниципального образования «Кардымовский район» включает:

- централизованное теплоснабжение от отопительных котельных различной принадлежности с транспортом тепла через локальные тепловые сети, примыкающие к котельным;

- децентрализованное теплоснабжение от индивидуальных источников зданий без тепловых сетей.

На территории района расположены 15 котельных, в том числе муниципальных 13, по виду используемого топлива: 9 газовых                              (8 муниципальных), 3 угольных, 3 электрических (2 муниципальных).      Основная теплоснабжающая организация: ООО «КардымовоТеплоСети». Наиболее крупными источниками централизованного теплоснабжения в районе являются Котельная ЗАО «Кардымовский молочно – консервный комбинат», мощность которой 17,25 Гкал/час, Котельная по ул. Ленина 53 А в п. Кардымово мощностью 11,8 Гкал/час.

В настоящее время ООО «КардымовоТеплоСети» эксплуатируются на правах безвозмездного пользования 7 котельных, мощность которых в целом  составляет 17,64 Гкал/час.	В районе эксплуатируется 11,36 км тепловых сетей, в том числе самые протяжённые от котельной  по ул. Ленина 53 А в       п. Кардымово 8,63 км, от Газовой котельной в д. Тюшино 1,55 км. Средний износ оборудования котельных  достиг 60 %, котельных – 48 %, тепловых сетей – 63 %.

Основными задачами Программы в сфере теплоснабжения являются:

- повышение надежности работы системы теплоснабжения;

- замена морально и физически устаревших источников теплоснабжения на энергосберегающие.

Достижение поставленных целей возможно при реализации  мероприятий на тепловых сетях и теплоисточниках. В приложении № 1 раздел 3 приводится перечень, сроки, ожидаемая стоимость и ежегодные затраты  выполнения мероприятий по строительству и модернизации системы теплоснабжения.

Основные проблемы в обеспечении жилищного фонда и объектов соцкультбыта тепловой энергией – высокий физический износ основных фондов объектов теплоснабжения, морально и физически устаревшее оборудование.

Планом мероприятий по строительству и модернизации системы теплоснабжения предусмотрен перевод 9,64 Гкал/час тепловой нагрузки        6-ти котельных и 2,56 Гкал/час 4-х объектов, отапливаемых электронагревательными панелями, на энергосберегающие теплоисточники, что даёт возможность получить среднегодовую экономию бюджетных средств в размере 7,93 млн. руб .

| Наимаенование объекта | Вид топлива | Резуль-тат модерни-зации | Расход топлива, т.у.т. | Экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факти-ческий | Прагнози- руемый | т.у.т. | тыс. руб. |
| Газовая котельная д. Тюшино | газ | ИИТ* | 258,05 | 128,01 | 77,54 | 699,86 |
| Котельная бани в п. Кардымово | уголь | БМК** | 107,58 | 78,32 | 29,26 | 157,46 |
| Котельная Мольковской школы | эл.энерг. | БМК | 18,56 | 18,71 | 242,89 | 284,54 |
| Котельная Рыжковской школа | эл.энерг. | БМК | 43,23 | 43,58 | 565,73 | 2440,55 |
| Котельная Нетризовской школы | уголь | БМК | 105,4 | 33,57 | 71,83 | 238,08 |
| Котельная Шестаковской школы | уголь | БМК | 102,02 | 31,36 | 70,66 | 247,36 |
| Каменская школа | эл.энерг. | БМК | 37,89 | 37,76 | 497,46 | 2152,62 |
| Каменский детсад | эл.энерг. | БМК | 20,1 | 20 | 264,01 | 666,08 |
| Каменский СДК | эл.энерг. | БМК | 18,5 | 14,85 | 256,15 | 299,33 |
| Мольковский СДК | эл.энерг. | БМК | 19,94 | 15,9 | 276,47 | 745,44 |
| Итого: | 7931,32 |

Примечание: *ИИТ – индивидуальный источник теплоснабжения, вид топлива - газ;

**БМК – блочно – модульная котельная, вид топлива - газ.

Модернизация котельных, установка энергосберегающих источников теплоснабжения обеспечит достижение нормативных показателей внутренней температуры воздуха, внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой энергии.

Мероприятиями Программы предусмотрено сокращение протяжённости тепловых сетей и ликвидация затратных тупиковых теплотрасс всего 3,39 км, с установкой 3-х блочно модульных котельных. Прогнозируемый эффект:  снижение потерь тепловой энергии в количестве 2409 Гкал/год или               4,11 млн. руб.

Параллельно планируется  Реконструкция системы ЦТП № 2 и теплотрассы в 4-хтрубном исполнении от ЦТП №2 к домам №50,52,54,56,60,62,64 по улице Ленина в пос. Кардымово.

Для теплоснабжения указанных домов задействован участок тепловых сетей и тепловой пункт построенные в 80-е годы. Многочисленные ремонты не обеспечивают  безаварийную эксплуатацию объектов, что является главной причиной предоставления некачественных коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению и ежегодному росту жалоб со стороны граждан, проживающих в этом микрорайоне п. Кардымово.

Выполнение реконструкции  системы ЦТП № 2 и теплотрассы гарантируют экономию 4,31 млн. руб.

Капитальные затраты на реализацию  мероприятий по развитию системы теплоснабжения района составят 90925 тыс. руб.

1.5 Газификация

Газификация, в рамках Программы направлена на развитие жилищного строительства и поддержание существующих газопроводов низкого давления в рабочем состоянии. Предполагается выполнить проектирование и газификацию микрорайонов Новое Кардымово и в д. Соловьёво. В п. Кардымово и д. Соловьёво развита сеть газоснабжения, ресурсов для обеспечения развития территории районов достаточно.

1.6 Эффективное электроснабжение и энергонадежность.

Основными централизованными источниками электроснабжения Кардымовского района  являются понизительная подстанция ПС 110/35 кВ в Кардымовском городском поселении и 4 подстанции ПС  35/10 кВ в сельских поселениях. Для развития  промышленного, жилищно – гражданского строительства имеется необходимый резерв мощности.

Развитие коммунальных инженерных систем электроснабжения  направлено на расширение сети уличного освещения и повышение надёжности обеспечения коммунальных объектов электрической энергией, согласно плана мероприятий, приложение 1.

1.7 Утилизация и переработка твердых бытовых отходов.

На основании Федерального закона от 6.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация утилизации и переработки бытовых отходов относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований.

В настоящее время утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов от всех категорий потребителей осуществляется на несанкционированном  полигоне, расположенном в 5–ти км  от п. Кардымово, мощностью 11,2 тыс. м3 ТБО в год.

Основные проблемы работы полигона:

-  чрезмерно быстрое переполнение площадок полигона из-за большого объема и малой плотности размещаемых отходов;

-  отрицательные факторы для окружающей среды: выделение неприятного запаха, разброс отходов ветром, самопроизвольное возгорание отходов, бесконтрольное образование метана и неэстетичный вид;

-  невозможность устранения полигона. Несмотря на использование самых современных технологий, район будет нуждаться в его использовании для захоронения не перерабатываемых фракций.

В целях улучшения санитарного состояния полигона необходима его реконструкция, с увеличением площади утилизации и захоронения отходов на 2,5 га, устройством изоляции и последующей рекультивации земель.  В настоящее время полигон рассчитан на приём 112500 м3 ТБО в неуплотненном состоянии. Общая площадь земли, используемая под полигон, составляет 5,2 га. Среднегодовой прием ТБО на полигон в неуплотненном виде составляет 11,5  тыс. м3.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы.

Целями Программы являются:

-комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы;

-улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением затрат;

-обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

-повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

-повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в районе;

-реализация документов территориального планирования;

-обеспечение к 2020 г. потребителей услугами коммунальной сферы согласно установленным нормам и стандартам качества

Задачи Программы:

1.Модернизация и реконструкция систем централизованного теплоснабжения.

2.Модернизация и реконструкция систем централизованного водоснабжения.

3.Модернизация и реконструкция систем централизованного водоотведения.

4.Организация развития систем тепло-, водоснабжения и водоотведения.

5.Создание материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций.

6.Устойчивое функционирование газопроводов низкого давления.

В ходе реализации Программы ожидается достижение следующих целевых показателей, приведенных в таблице.

| № п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие разработанных схем водоснабжения и водоотведения | шт | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Наличие разработанных схем теплоснабжения; | шт | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Протяженность реконструированных/капитально отремонтированных/построенных сетей теплоснабжения | км | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 4. | Протяженность реконструированных/капитально отремонтированных/построенных сетей водоснабжения | км | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 5. | Протяженность реконструированных/капитально отремонтированных/построенных сетей водоотведения | км | 1,17 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Протяженность реконструированных/ отремонтированных/построенных сетей газоснабжения. | км | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Доля материально-технических ресурсов предназначенная для устранения аварий на сетях водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в общей протяженности сетей. | % | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - |

3. Перечень программных мероприятий.

Перечень программных мероприятий указан в приложении к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Общий объем финансирования Программы составит 918,00 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год – 838,0 тыс. руб.,

из них средства средства областного бюджета -   758,00    тыс. руб.,

районного бюджета -    80,00   тыс. руб.,

средства бюджета поселений -   0,00  тыс.руб.

2015 год – 80,00  тыс. руб.

из них средства районного бюджета -    80,00   тыс. руб.,

средства областного бюджета -   0,00    тыс. руб.,

средства бюджета поселений -   0,00  тыс.руб.

2016 год –0,00  тыс. руб.

2017 год –0,00  тыс. руб.

2018 год –0,00  тыс. руб.

2019 год –0,00  тыс. руб.

2020 год –0,00  тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств районного бюджета ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Исполнителями Программы являются структурные подразделения Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области и Администрации сельских поселений.

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Реализация Программы осуществляется, в том числе, и на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, заключаемых исполнителями Программы с подрядчиками в соответствии с законодательством о закупках для государственных нужд.

Управление Программой осуществляет заказчик Программы.

Заказчик Программы:

- обеспечивает реализацию Программы и её финансирование;

- осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;

- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;

- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации Программы;

- организует размещение на интернет-сайте текста Программы и информацию о результатах её реализации.

Порядок финансирования мероприятий программы из средств районного бюджета осуществляется путем выделения средств с последующим перечислением исполнителям конкретных мероприятий  в установленном законом порядке.

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы осуществляется путем внесения изменений в Программу и оформляется Постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район».

Контроль за реализацией Программы осуществляется Заместителем Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район».

Приложение

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Кардымовский район»  Смоленской области на 2014- 2020  годы»

Мероприятия программы на период 2014-2016 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Объем финансирования (тыс.руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Повышение надежности и эффективности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области |
| Задача. Создание материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций |
|  | создание обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 2014 г. | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 330,00 | 250,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной бюджет |
| Итого: в том числе: | 330,00 | 250,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства районного бюджета | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства областного бюджета | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача. Организация развития систем тепло-, водоснабжения и водоотведения. |
| 1. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | 2014 г. | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 508,00 | 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Областной бюджет |
| 2. | Разработка схем теплоснабжений | 2014 г. | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: в том числе: | 508,00 | 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 508,00 | 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача. Устойчивое функционирование газопроводов низкого давления |
| 1. | Монтаж оборудования ПГБ и ремонт газопровода низкого давления в д. Тверицы | 2014 г. | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: в том числе: | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджетов поселений | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: в том числе: | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по программе: в том числе: | 918,00 | 838,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства районного бюджета | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 758,00 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

# Text boxes

От затратных теплотрасс – к блочно – модульным эффективным котельным