**План**

**создания объектов инфраструктуры в муниципальном образовании**

**Кардымовский район» Смоленской области**

Примечания к таблице:

\* в зависимости от потребности инвестора срок реализации может быть перенесен на более ранний период

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта и его расположение** | **Единица измерения** | **Показатель** | **Срок реализации\*** | **Объем и источник финансирования, тыс.руб.** | **Стадия реализации в 2014 году** |
| **I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | | | |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | кв.м | 1500 | 2013-2015 | 10000 | Начало строительства – лето-осень 2014 года |
|  | Реконструкция бассейна Кардымовской средней школы |  |  | 2014-2015 | 21000 | Наличие ПСД |
|  | Строительство районного Дома культуры | мест | 300 | 2015-2017 | 300000 |  |
|  | Реконструкция МБОУ "Варваровщинская начальная общеобразовательная школа" Кардымовского района Смоленской области | мест | 25 | 2014-2016 | 8394,4 |  |
|  | Строительство детского сада в д. Нетризово Кардымовского района Смоленской области | мест | 40 | 2015-2017 | 33480,0 |  |
|  | Строительство детского сада в д. Тюшино Кардымовского района Смоленской области | мест | 40 | 2018-2020 | 36158,4 |  |
|  | Строительство сельского дома культуры в д. Пищулино Кардымовского района Смоленской области |  |  | 2015-2017 | 14850 |  |
|  | Реконструкция сельского дома культуры в д. Каменка Кардымовского района Смоленской области |  |  | 2015-2017 | 4200 |  |
|  | Строительство сельского клуба в д. Нетризово Кардымовского района Смоленской области |  |  | 2016-2018 | 6800 |  |
|  | Строительство сельского клуба в д. Вачково Кардымовского района Смоленской области |  |  | 2019 | 7300 |  |
|  | Строительство сельского клуба в д. Титково Кардымовского района Смоленской области |  |  | 2020 | 7300 |  |
|  | Реконструкция сельского дома культуры в д. Соловьево Кардымовского района Смоленской области |  |  | 2015-2017 | 19200 |  |
|  | Реконструкция сельского дома культуры в д. Шокино Кардымовского района Смоленской области |  |  | 2017-2019 | 7800 |  |
|  | Реконструкция сельского дома культуры в д. Шестаково Кардымовского района Смоленской области |  |  | 2015-2017 | 11100 |  |
| **II. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** | | | | | |  |
| 1. **Объекты газоснабжения** | | | | | |  |
|  | Газификация микрорайона "Новое Кардымово" в п. Кардымово (первая очередь) | км | 1,1 | 2015-2017 | 1453,2 |  |
|  | Газификация микрорайона "Новое Кардымово" в п. Кардымово (вторая очередь) | км | 3,1 | 2017-2019 | 4114,03 |  |
|  | Газификация микрорайона "Новое Кардымово" в п. Кардымово (третья очередь) | км | 4,5 | 2020-2021 | 5982,78 |  |
|  | Газификация микрорайона "Новое Кардымово" в п. Кардымово (четвертая очередь) | км | 4,3 | 2022-2023 | 5727,21 |  |
|  | Газификация микрорайона "Новое Кардымово" в п. Кардымово (пятая очередь) | км | 3,3 | 2024-2025 | 4399,26 |  |
|  | Газификация жилой зоны д. Астрогань | км | 3,2 | 2014 год | 3400 |  |
|  | Строительство газопровода высокого давления и газификация жилой зоны дд. Велюжино, Смогири | км | 6,4 | 2014-2015 | 10200 | Строительство |
|  | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от д.Нетризово до газораспределительной сети ГРС Талашкино Смоленского района (закольцовка) | км | 6 | 2014 |  | Проектирование |
|  | Строительство межпоселенческого газопровода д. Рогачево - ст. Духовская, д. Духовская, д. Лаврово | км | 7,8 | 2015-2016 | 8900 |  |
|  | Газификация жилой зоны д. Пищулино | км | 2,4 | 2015-2016 | 3500 |  |
|  | Газификация жилой зоны д. Барсучки | км | 1,7 | 2016-2017 | 3000 |  |
|  | Газификация жилой зоны ст. Духовская,  д. Духовская, д. Лаврово | км | 3,7 | 2016 | 4000 |  |
|  | Строительство межпоселенческого газопровода  д. Мольково - д. Курдымово | км | 6 | 2015-2016 | 10000 |  |
|  | Строительство распределительных газовых сетей низкого давления в д. Варваровщина Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | км | 1,1 | 2014 | 910,79 |  |
|  | Строительство распределительных газовых сетей низкого давления в д. Волочня Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | км | 4,8 | 2014 | 3974,4 |  |
|  | Строительство распределительных газовых сетей низкого давления в д. Пищулино Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | км | 2,8 | 2016 | 2318,39 |  |
|  | Строительство распределительных газовых сетей низкого давления в д. Барсучки Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | км | 1,7 | 2017 | 1407,6 |  |
|  | Строительство распределительных газовых сетей низкого давления в д. Смогири Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | км | 4,05 | 2014 | 3353,4 |  |
|  | Строительство распределительных газовых сетей низкого давления в д. Велюжино Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | км | 2 | 2015 | 1656 |  |
|  | Строительство распределительных газовых сетей низкого давления в д. Андросово Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | км | 1 | 2016 | 827,9 |  |
|  | Строительство распределительных газовых сетей низкого давления в д. Зайцево Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | км | 1 | 2017 | 827,9 |  |
|  | Строительство распределительных газовых сетей низкого давления в д. Бережняны Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | км | 2,5 | 2018 | 2070 |  |
|  | Строительство распределительных газовых сетей низкого давления в д. Помогайлово Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | км | 3 | 2019 | 2483,98 |  |
|  | Строительство распределительных газовых сетей низкого давления в ст. Духовская Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | км | 3 | 2015 | 4334 |  |
|  | Строительство распределительных газовых сетей низкого давления в д. Духовская Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | км | 1 | 2016 | 827,9 |  |
|  | Строительство распределительных газовых сетей низкого давления в д. Лаврово Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | км | 2 | 2017 | 1656 |  |
|  | Строительство распределительных газовых сетей низкого давления в д. Наричино Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | км | 2,2 | 2018 | 1821,6 |  |
|  | Строительство распределительных газовых сетей низкого давления в д.Тиря Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | км | 2,1 | 2019 | 1738,79 |  |
|  | Строительство распределительных газовых сетей низкого давления в д.Федорово Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | км | 1,5 | 2020 | 1241,99 |  |
|  | Строительство распределительных газовых сетей низкого давления в д.Спас Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | км | 2 | 2015 | 1656 |  |
|  | Строительство распределительных газовых сетей низкого давления в д. Коровники Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | км | 3 | 2016 | 2483,98 |  |
|  | Строительство распределительных газовых сетей низкого давления в д. Мамоново Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | км | 3 | 2017 | 2484 |  |
|  | Строительство распределительных газовых сетей низкого давления в д. Красный Пахарь Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | км | 0,5 | 2018 | 414 |  |
|  | Строительство распределительных газовых сетей низкого давления в д. Пнево Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | км | 1 | 2019 | 827,9 |  |
|  | Строительство распределительных газовых сетей низкого давления в д. Часовня Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | км | 1 | 2020 | 827,9 |  |
|  | Строительство распределительных газовых сетей низкого давления в д. Еськово Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | км | 0,5 | 2020 | 413,9 |  |
|  | Строительство распределительных газовых сетей низкого давления в д. Бельчевицы Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | км | 6 | 2015 | 4968 |  |
|  | Строительство распределительных газовых сетей низкого давления в д. Пересветово Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | км | 3 | 2014 | 2484 |  |
|  | Строительство распределительных газовых сетей низкого давления в д.д. Пересветово и Кричково Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | км | 6 | 2016-2017 | 4967,97 |  |
| **2. Объекты водоотведения** | | | | | | |
| 1. , | Строительство участка водопровода с проколом через автодорогу Смоленск - Вязьма - Зубцово, д. Курдымово | км |  | 2014-2015 | 1500,00 |  |
|  | Реконструкция объектов водоснабжения в д.Шокино | км | 6,7 | 2015 | 15267,63 |  |
|  | Реконструкция объектов водоснабжения в д. Соловьёво | км | 5,28 | 2016 | 12031,8 |  |
|  | Реконструкция объектов водоснабжения в д. Смогири | км | 2,61 | 2017 | 5947,54 |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Тюшино | км | 3,1 | 2016 | 7064,13 |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Шутовка | км | 0,7 | 2019 | 1595,13 |  |
|  | Реконструкция объектов водоснабжения в д. Пищулино | км | 3,1 | 2015 | 7064,13 |  |
|  | Реконструкция объектов водоснабжения ст. Духовская | км | 2,63 | 2015 | 5993,11 |  |
|  | Реконструкция объектов водоснабжения в д. Нетризово | км | 3,82 | 2015 | 8704,83 |  |
|  | Реконструкция объектов водоснабжения в д. Фальковичи | км | 1,01 | 2015 | 2301,54 |  |
|  | Реконструкция объектов водоснабжения в д. Вараваровщина | км | 3,65 | 2016 | 8317,44 |  |
|  | Реконструкция объектов водоснабжения в д. Березкино | км | 2,5 | 2016 | 5696,88 |  |
|  | Реконструкция объектов водоснабжения в д. Мольково | км | 6,2 | 2016 | 14128,25 |  |
|  | Установка оборудования по очистке артезианской воды на водозаборе в п. Кардымово | м³/час | 120 | 2016 | 4320,53 |  |
|  | Реконструкция объектов водоснабжения в д. Шестаково | км | 4,68 | 2017 | 10664,55 |  |
|  | Реконструкция объектов водоснабжения в д. Малявчино | км | 1,96 | 2017 | 4466,35 |  |
|  | Реконструкция объектов водоснабжения в д. Приселье | км | 2,7 | 2017 | 6152,63 |  |
|  | Реконструкция объектов водоснабжения в д. Беднота | км | 1,03 | 2017 | 2347,11 |  |
|  | Реконструкция объектов водоснабжения в д. Пнево | км | 1,45 | 2018 | 3304,19 |  |
|  | Реконструкция объектов водоснабжения в д. Коровники | км | 1,17 | 2019 | 2666,14 |  |
|  | Строительство водоводов и внутрикварталь-ных сетей водопровода микрорайона "Новое Кардымово" в  п. Кардымово (первая очередь) | км | 2,2 | 2014 | 4260,41 |  |
|  | Строительство внутриквартальных сетей водопровода микрорайона "Новое Кардымово" в п. Кардымово (вторая очередь) | км | 2,9 | 2015 | 5616,00 |  |
|  | Строительство внутриквартальных сетей водопровода микрорайона "Новое Кардымово" в п. Кардымово (третья очередь) | км | 5,1 | 2016 | 9876,41 |  |
|  | Строительство внутриквартальных сетей водопровода микрорайона "Новое Кардымово" в п. Кардымово (четвёртая очередь) | км | 7,3 | 2017 | 14136,82 |  |
| **3. Объекты водоотведения** | | | | | | |
|  | Реконструкция очистных сооружений в пос. Кардымово | м³/сутки | 1500 | 2015-2016 | 73290,00 |  |
|  | Устройство локальных очистных сооружений в  д. Каменка Кардымовского района | м³/сутки | 200 | 2015-2016 | 21620,30 |  |
|  | Устройство локальных очистных сооружений в  д. Титково Кардымовского района | м³/сутки | 200 | 2016-2017 | 23820,50 |  |
|  | Устройство локальных очистных сооружений в  д. Соловьево Кардымовского района | м³/сутки | 500 | 2017-2018 | 20878,00 |  |
|  | Строительство локальных очистных сооружений для микрорайона "Новое Кардымово" в п. Кардымово | м³/сутки | 500 | 2016-2018 | 65945,00 |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений в д. Пищулино | м³/сутки | 200 | 2017 | 27321,80 |  |
|  | Устройство локальных очистных сооружений в  д. Тюшино Кардымовского района | м³/сутки | 200 | 2019 | 21620,5 |  |
|  | Устройство локальных очистных сооружений в  д. Мольково Кардымовского района | м³/сутки | 200 | 2020 | 25146,84 |  |
|  | Устройство локальных очистных сооружений в  д. Нетризово Кардымовского района | м³/сутки | 200 | 2020 | 22011,47 |  |
|  | Устройство локальных очистных сооружений в  д. Смогири Кардымовского района | м³/сутки | 100 | 2020 | 22011,47 |  |
|  | Устройство локальных очистных сооружений в  д. Шокино Кардымовского района | м³/сутки | 200 | 2020 | 22011,47 |  |
|  | Устройство локальных очистных сооружений в  д. Шестаково Кардымовского района | м³/сутки | 100 | 2020 | 22011,47 |  |
|  | Строительство канализационных сетей микрорайона "Новое Кардымово" в п. Кардымово (первая очередь) | км | 2 | 2014 | 2637,8 |  |
|  | Строительство канализационных сетей микрорайона "Новое Кардымово" в п. Кардымово (вторая очередь) | км | 4 | 2015 | 5275,60 |  |
|  | Строительство канализационных сетей микрорайона "Новое Кардымово" в п. Кардымово (третья очередь)0 | км | 6 | 2016 | 7913,4 |  |
|  | Строительство канализационных сетей микрорайона "Новое Кардымово" в п. Кардымово (четвертая очередь) | км | 7 | 2017 | 9232,30 |  |
| **4. Объекты теплоснабжения** | | | | | | |
|  | Установка блочной модульной котельной для отопления Тирянской средней школы | мВт | 0,15 | 2014-2015 | 8046,00 | Наличие ПСД |
|  | Реконструкция системы ЦТП № 2 и теплотрассы в 4-хтрубном исполнении от ЦТП №2 к жилым домам №50,52,54,56,60, 62,64 по улице Ленина в пос. Кардымово. | км | 1,29 | 2015-2016 | 13549,00 |  |
|  | Установка 2-х газовых генераторов для отопления Шестаковского дома культуры | мВт | 0,072 | 2016 | 79,20 |  |
|  | Установка газового генератора для отопления Шестаковской школы | мВт | 0,036 | 2016 | 41,80 |  |
|  | Установка газового оборудования для отопления Каменского дома культуры с прокладкой газопровода низкого давления | Гкал\*час | 0,34 | 2015-2016 | 726,00 |  |
|  | Установка блочной модульной котельной для отопления Мольковского дома культуры | Гкал\*час | 0,24 | 2017 | 30,00 |  |
|  | Установка блочной модульной котельной для отопления Каменской средней школы | Гкал\*час | 0,34 | 2017 | 7385,00 |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей по улице Красноармейская в 4-х трубном исполнении в п. Кардымово | км | 0,38 | 2016-2017 | 1314300 |  |
|  | Установка блочной модульной котельной для обслуживания жилых домов по улице Каменка №10, 14 и по переулку Предбазарному, д.2 в  п. Кардымово | Гкал\*час | 3,2 | 2018 | 8855,0 |  |
|  | Установка газового генератора для отопления Каменского детского сада | мВт | 0,036 | 2018 | 38,00 |  |
|  | Установка блочной модульной котельной для отопления Тюшинской средней школы | мВт | 0,2 | 2015-2016 | 6214,00 |  |
|  | Установка блочной модульной котельной для отопления Тюшинского дома культуры | мВт | 0,2 | 2015-2016 | 6214,00 |  |
|  | Перевод жилых домов в д. Тюшино на отопление от индивидуального газового оборудования со строительством газораспределительных сетей | - | - | 2016 | 16325,00 |  |
|  | Установка блочной модульной котельной для отопления Рыжковской средней школы | Гкал\*час | 0,34 | 2015 | 6480,00 |  |
|  | Установка блочной модульной котельной для обслуживания жилого дома по ул. Ленина, 63 в п. Кардымово | Гкал\*час | 1,2 | 2018 | 6050,00 |  |
| **5. Объекты электроснабжения** | | | | | | |
|  | Реконструкция эл. снабжения по ул. 2-я Марьинская в п. Кардымово | км | 0,65 | 2016 | 1485,00 |  |
|  | Установка оборудования для присоединения независимого источника питания к насосной станции второго подъема водозабора в п. Кардымово | Ком-плект | 1 | 2015 | 2090,00 |  |
|  | Установка оборудования для присоединения независимого источника питания и восстановление резервной ЛЭП на котельной по ул. Ленина,53А в п. Кардымово | Ком-плект | 1 | 2016 | 2345,00 |  |
|  | Строительство уличного освещения микрорайона "Новое Кардымово" в п. Кардымово (первая очередь) | км | 2 | 2015-2017 | 4397,8 |  |
|  | Восстановление резервного электропитания газовой котельной МУК ЦКС, в п. Кардымово | км | 0,4 | 2017 | 1700,00 |  |
|  | Строительство уличного освещения микрорайона "Новое Кардымово" в п. Кардымово (вторая очередь) | км | 3 | 2018-2019 | 6596,7 |  |
|  | Развитие уличного освещения Березкинского сельского поселения | км | 2,3 | 2016 | 5057,47 |  |
|  | Развитие уличного освещения Каменского сельского поселения | км | 2,5 | 2017 | 5497,25 |  |
|  | Установка оборудования для присоединения независимого источника питания на котельной Соловьёвской школы | Ком-плект | 1 | 2016 | 504,00 |  |
|  | Строительство уличного освещения микрорайона "Новое Кардымово" в п. Кардымово (третья очередь) | км | 5 | 2020-2021 | 10994,50 |  |
|  | Развитие уличного освещения Мольковского сельского поселения | км | 2,7 | 2017 | 5937,03 |  |
|  | Строительство уличного освещения микрорайона "Новое Кардымово" в п. Кардымово (четвертая очередь) | км | 7 | 2022-2023 | 15392,30 |  |
|  | Строительство уличного освещения парковой зоны п. Кардымово | км | 1,2 | 2015 | 2598,8 |  |
|  | Строительство ЛЭП для резервного электро-снабжения скважин №№1,2,3,4 в п. Кардымово | км | 2,5 | 2016 | 5609,00 |  |
|  | Развитие уличного освещения Нетризовского сельского поселения | км | 2 | 2017 | 4000,00 |  |
|  | Развитие уличного освещения Первомайского сельского поселения | км | 2,5 | 2018 | 5000,00 |  |
|  | Развитие уличного освещения Соловьевского сельского поселения | км | 2,2 | 2019 | 4400,00 |  |
|  | Развитие уличного освещения Тюшинского сельского поселения | км | 2,1 | 2020 | 4200,00 |  |
|  | Развитие уличного освещения Шокинского сельского поселения | км | 2,4 | 2021 | 4800,00 |  |
| **III. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** | | | | | | |
|  | Строительство объездной автодороги Ермачки-Сопачево-Красные горы-Барсучки и путепровода через ж/д Москва-Минск | км |  | 2013-2014 | 131541,3 | Строительство |
|  | Ремонт ул. Матросова в п.Кардымово | км | 0,704 | 2015 | 13344,74 |  |
|  | Ремонт ул.Советская в п.Кардымово | км | 0,952 | 2016 | 16492,3 |  |
|  | Ремонт ул.Ленина в п.Кардымово | км | 2,891 | 2017 | 55272,33 |  |
|  | Ремонт ул.Красноармейская в п.Кардымово | км | 1,36 | 2017 | 25964,72 |  |
|  | Ремонт ул.Социалистическая в п.Кардымово | км | 0,65 | 2017 | 12409,61 |  |
|  | Ремонт ул.Школьная в п.Кардымово | км | 0,15 | 2018 | 2863,75 |  |
|  | Ремонт ул. Предбазарная в п.Кардымово | км | 0,404 | 2018 | 7713,04 |  |
|  | Ремонт ул.Коммунистическая в п.Кардымово | км | 0,709 | 2019 | 13536,01 |  |
|  | Ремонт ул.Партизанская в п.Кардымово | км | 0,835 | 2019 | 15941,60 |  |
|  | Ремонт ул.Победы в п.Кардымово | км | 1,024 | 2019 | 19549,90 |  |
|  | Ремонт ул.Чапаева в п.Кардымово | км | 0,22 | 2020 | 4200,20 |  |
|  | Ремонт ул.Центральная в п.Кардымово | км | 0,5 | 2020 | 9545,9 |  |
|  | Ремонт ул. Индустриальная в п.Кардымово | км | 1,7 | 2020 | 32455,89 |  |
|  | Ремонт ул.Парковая в п.Кардымово | км | 0,23 | 2021 | 4391,09 |  |
|  | Ремонт ул.Октябрьская в п.Кардымово | км | 0,782 | 2021 | 14929,70 |  |
|  | Ремонт ул.Гагарина в п.Кардымово | км | 0,09 | 2022 | 1718,30 |  |
|  | Ремонт ул.Каменка в п.Кардымово | км | 1,031 | 2018 | 19683,55 |  |
|  | Ремонт ул.Станционная в п.Кардымово | км | 1,026 | 2023 | 10315,51 |  |
|  | Ремонт ул.Карьерная в п.Кардымово | км | 0,12 | 2023 | 1206,49 |  |
|  | Ремонт ул.Зелёная в п.Кардымово | км | 0,18 | 2023 | 1809,74 |  |
|  | Ремонт ул. Привокзальная в п.Кардымово | км | 1,404 | 2024 | 26804,74 |  |
|  | Ремонт пер. Каменка в п.Кардымово | км | 0,21 | 2024 | 4009,26 |  |
|  | Ремонт пер.Красноармейский в п.Кардымово | км | 0,223 | 2024 | 4257,45 |  |
|  | Ремонт пер.Коммунистический в п.Кардымово | км | 0,246 | 2025 | 4696,56 |  |
|  | Ремонт ул.Первомайская в п.Кардымово | км | 0,404 | 2025 | 7713,04 |  |
|  | Ремонт пер.Октябрьский в п.Кардымово | км | 0,11 | 2015 | 1105,95 |  |
|  | Ремонт ул.Шевченко в п.Кардымово | км | 0,21 | 2016 | 2111,36 |  |
|  | Ремонт ул.Спортивная в п.Кардымово | км | 0,95 | 2017 | 9551,39 |  |
|  | Ремонт ул. 2 Марьинская в п.Кардымово | км | 0,65 | 2017 | 6535,16 |  |
|  | Ремонт ул.Колхозная в п.Кардымово | км | 0,43 | 2017 | 8208,01 |  |
|  | Ремонт пер. Предбазарный в п.Кардымово | км | 0,167 | 2018 | 3187,77 |  |
|  | Ремонт пер.Ленина в п.Кардымово | км | 0,1 | 2018 | 1908,84 |  |
|  | Ремонт пер.Партизанский в п.Кардымово | км | 0,1 | 2019 | 1908,84 |  |
|  | Ремонт ул. Славянская в п.Кардымово | км | 0,2 | 2019 | 3817,68 |  |
|  | Ремонт ул.Луговая в п.Кардымово | км | 0,26 | 2019 | 4962,98 |  |
|  | Ремонт ул. Марьинская в п.Кардымово | км | 1,5 | 2020 | 12931,2 |  |
|  | Ремонт ул. Садовая в п.Кардымово | км | 0,45 | 2020 | 8589,78 |  |
|  | Ремонт ул.Озёрная в п.Кардымово | км | 0,12 | 2020 | 1034,50 |  |
|  | Ремонт ул.Комсомольская в п.Кардымово | км | 0,15 | 2021 | 2863,26 |  |
|  | Ремонт пер.Комсомольский в п.Кардымово | км | 0,15 | 2021 | 2863,26 |  |
|  | Ремонт ул.Пристанционная в п.Кардымово | км | 0,3 | 2022 | 5726,52 |  |
|  | Ремонт подъезд к д. Кривцы | км | 1,25 | 2018 | 23860,5 |  |
|  | Ремонт подъезд к д. Ермачки | км | 2 | 2023 | 17241,6 |  |
|  | Ремонт ул. Бородинская в д.Варваровщина | км | 0,4 | 2023 | 7636,7 |  |
|  | Ремонт ул. Центральная в д.Варваровщина | км | 1,2 | 2023 | 22910,0 |  |
|  | Ремонт ул.Парковая в д.Варваровщина | км | 0,3 | 2024 | 5727,51 |  |
|  | Ремонт ул.Молодёжная в д.Варваровщина | км | 0,4 | 2024 | 7636,7 |  |
|  | Ремонт пер.Лесной в д.Варваровщина | км | 0,3 | 2024 | 5727,5 |  |
|  | Ремонт ул. Бородинская в д.Варваровщина | км | 0,3 | 2025 | 5726,52 |  |
|  | Ремонт ул.Парковая в д.Варваровщина | км | 0,8 | 2025 | 15270,72 |  |
|  | Ремонт дороги в д. Волочня | км | 1,3 | 2015 | 24819,2 |  |
|  | Ремонт дороги в д.Барсучки | км | 0,9 | 2016 | 7758,72 |  |
|  | Ремонт ул.Школа-интернат | км | 0,3 | 2017 | 5727,51 |  |
|  | Ремонт ул. Льнозаводская | км | 0,5 | 2017 | 9545,85 |  |
|  | Ремонт ул. Льнозаводская | км | 1,2 | 2017 | 22906,08 |  |
|  | Ремонт подъезда к дер. Пищулино | км | 2,25 | 2018 | 19396,8 |  |
|  | Ремонт ул. Молодёжная в д.Каменка | км | 0,6 | 2018 | 11455 |  |
|  | Ремонт Ул.Садовая в д.Каменка | км | 0,5 | 2019 | 9545,9 |  |
|  | Ремонт Ул.Центральная в д.Каменка | км | 0,9 | 2019 | 17182,5 |  |
|  | Ремонт Ул.Магистральная в д.Каменка | км | 1 | 2019 | 19091,7 |  |
|  | Ремонт Ул.Заречная в д.Каменка | км | 0,3 | 2020 | 5726,52 |  |
|  | Ремонт Ул.Школьная в д.Каменка | км | 0,5 | 2020 | 9544,2 |  |
|  | Ремонт подъезда к дер. Каменка | км | 1 | 2020 | 30350,55 |  |
|  | Ремонт дороги в д. Лисичино | км | 1 | 2021 | 19091,7 |  |
|  | Ремонт дороги в д. Лисичино | км | 1,5 | 2021 | 28632,6 |  |
|  | Ремонт ул. Приозёрная в д. Тюшино | км | 0,9 | 2022 | 17182,5 |  |
|  | Ремонт ул. Центральная д. Тюшино | км | 0,7 | 2018 | 13364,2 |  |
|  | Ремонт ул.Северная д. Тюшино | км | 0,6 | 2023 | 11455,00 |  |
|  | Ремонт ул. Цветочная д. Тюшино | км | 0,7 | 2023 | 13364,0 |  |
|  | Ремонт ул. Лесная д. Тюшино | км | 0,9 | 2023 | 17179,56 |  |
|  | Ремонт ул. Садовая д. Тюшино | км | 1,2 | 2024 | 22906,08 |  |
|  | Ремонт подъезда к дер. Тюшино | км | 1,5 | 2024 | 28632,60 |  |
|  | Ремонт ул. Центральная д. Шутовка | км | 0,7 | 2024 | 13364,2 |  |
|  | Ремонт ул. Молодёжная д. Шутовка | км | 0,3 | 2025 | 5727,5 |  |
|  | Ремонт ул. Дубровка д. Шутовка | км | 0,6 | 2025 | 11453,04 |  |
|  | Ремонт ул. Днепровская д. Шутовка | км | 0,6 | 2015 | 11453,04 |  |
|  | Ремонт ул. Садовая д. Шутовка | км | 0,6 | 2016 | 11453,04 |  |
|  | Ремонт ул.Парковая д. Шутовка | км | 0,4 | 2017 | 7635,36 |  |
|  | Ремонт ул. Школьная д. Шутовка | км | 0,3 | 2017 | 5726,52 |  |
|  | Ремонт ул. Лозынская д. Шутовка | км | 0,6 | 2017 | 11453,06 |  |
|  | Ремонт подъезда к дер. Шутовка | км | 0,7 | 2018 | 57265,20 |  |
|  | Ремонт дороги в д. Васильево | км | 1,3 | 2018 | 24819,20 |  |
|  | Ремонт дороги в д. Цурьково | км | 0,6 | 2019 | 11455,02 |  |
|  | Ремонт ул. Садовая в д. Титково | км | 0,4 | 2019 | 7635,4 |  |
|  | Ремонт ул. Мира в д. Титково | км | 0,4 | 2019 | 7635,4 |  |
|  | Ремонт ул. Колхозная в д. Титково | км | 0,4 | 2020 | 7635,4 |  |
|  | Ремонт ул. Надвинская в д. Титково | км | 0,4 | 2020 | 7635,4 |  |
|  | Ремонт ул. Молодёжная в д. Титково | км | 0,4 | 2020 | 7635,4 |  |
|  | Ремонт пер. Школьный в д. Титково | км | 0,3 | 2021 | 5726,5 |  |
|  | Ремонт ул. Северная в д. Титково | км | 0,3 | 2021 | 5726,52 |  |
|  | Ремонт пер. Колхозный в д. Титково | км | 0,4 | 2022 | 7635,36 |  |
|  | Ремонт пер. Хуторской в д. Титково | км | 0,1 | 2018 | 1908,84 |  |
|  | Ремонт пер. Южный в д. Титково | км | 0,2 | 2023 | 3817,68 |  |
|  | Ремонт ул. Смоленская в д. Титково | км | 0,3 | 2023 | 5726,52 |  |
|  | Ремонт подъезда к д. Титково | км | 4,84 | 2023 | 92387,85 |  |
|  | Ремонт ул. Первомайская в д.Вачково | км | 0,8 | 2024 | 6896,64 |  |
|  | Ремонт ул. Победы в д.Вачково | км | 0,3 | 2024 | 2586,24 |  |
|  | Ремонт ул. Парковая в д.Вачково | км | 0,2 | 2024 | 1724,16 |  |
|  | Ремонт ул. Садовая в д.Вачково | км | 0,8 | 2025 | 6896,64 |  |
|  | Ремонт ул. Люпинная в д.Вачково | км | 0,7 | 2025 | 6034,56 |  |
|  | Ремонт ул. Молодёжная в д.Вачково | км | 0,2 | 2015 | 1724,16 |  |
|  | Ремонт ул. Колхозная в д.Вачково | км | 0,8 | 2016 | 6896,64 |  |
|  | Ремонт ул. Северная в д.Вачково | км | 0,4 | 2017 | 3448,32 |  |
|  | Ремонт ул. Надвинская в д.Вачково | км | 0,2 | 2017 | 1724,16 |  |
|  | Ремонт ул. Воробьёва в д.Вачково | км | 0,3 | 2017 | 2586,24 |  |
|  | Ремонт ул. Южная в д.Вачково | км | 0,4 | 2018 | 3448,32 |  |
|  | Ремонт пер. Южный в д.Вачково | км | 0,1 | 2018 | 862,08 |  |
|  | Ремонт подъезда к д. Вачково | км | 1,3 | 2019 | 11207,04 |  |
|  | Ремонт ул. Молодёжная в д. Нетризово | км | 0,4 | 2019 | 34819,21 |  |
|  | Ремонт ул. Школьная в д. Нетризово | км | 1,3 | 2019 | 13364,2 |  |
|  | Ремонт ул. Садовая в д. Нетризово | км | 0,7 | 2020 | 24819,2 |  |
|  | Ремонт ул. Южная в д. Нетризово | км | 1,3 | 2020 | 9544,2 |  |
|  | Ремонт дороги в д. Сухоруково | км | 0,5 | 2020 | 19091,7 |  |
|  | Ремонт дороги в д. Федюкино | км | 1 | 2021 | 32455,9 |  |
|  | Ремонт подъезда к дер. Сухоруково и Федюкино | км | 1,7 | 2021 | 28637,55 |  |
|  | Ремонт ул. Северная в д.Мольково | км | 0,4 | 2022 | 7636,7 |  |
|  | Ремонт ул. 1 Молодёжная в д.Мольково | км | 0,35 | 2018 | 6682,10 |  |
|  | Ремонт ул. 2 Молодёжная в д.Мольково | км | 0,35 | 2023 | 6682,10 |  |
|  | Ремонт ул. 3 Молодёжная в д.Мольково | км | 0,35 | 2023 | 6682,10 |  |
|  | Ремонт ул. Южная в д.Мольково | км | 0,3 | 2023 | 5727,50 |  |
|  | Ремонт ул. Центральная в д.Мольково | км | 0,3 | 2024 | 5727,50 |  |
|  | Ремонт ул.Административная в д.Мольково | км | 0,5 | 2024 | 9545,85 |  |
|  | Ремонт ул. Парковая в д.Мольково | км | 0,3 | 2024 | 5727,50 |  |
|  | Ремонт пер. Школьный в д.Мольково | км | 0,2 | 2025 | 3817,68 |  |
|  | Ремонт ул. Солнечная в д.Мольково | км | 0,35 | 2025 | 6680,94 |  |
|  | Ремонт ул. Центральная в д.Мольково | км | 0,4 | 2015 | 7635,36 |  |
|  | Ремонт ул. Кукуевка в д.Мольково | км | 0,35 | 2016 | 6680,94 |  |
|  | Ремонт ул. Речная в д.Мольково | км | 0,35 | 2017 | 6680,94 |  |
|  | Ремонт пер. Садовый в д.Мольково | км | 0,15 | 2017 | 2863,26 |  |
|  | Ремонт пер. Торговый в д.Мольково | км | 0,35 | 2017 | 6680,94 |  |
|  | Ремонт подъезда к дер. Мольково | км | 1,5 | 2018 | 28632,60 |  |
|  | Ремонт улицы без названия 2 в д.Астрогань | км | 0,5 | 2018 | 4310,40 |  |
|  | Ремонт кольца в д.Астрогань | км | 0,4 | 2019 | 3448,32 |  |
|  | Ремонт улицы без названия 4 в д.Астрогань | км | 0,2 | 2019 | 1724,16 |  |
|  | Ремонт улицы без названия 4 в д. Духовская | км | 0,65 | 2019 | 5603,52 |  |
|  | Ремонт улицы б/н 1 в ст. Духовская | км | 1 | 2020 | 8620,8 |  |
|  | Ремонт улицы б/н 2 в ст. Духовская | км | 0,35 | 2020 | 3017,28 |  |
|  | Ремонт улицы б/н 3 в ст. Духовская | км | 0,4 | 2020 | 3448,32 |  |
|  | Ремонт подъезда к дер. Курдымово | км | 1,6 | 2021 | 13793,28 |  |
|  | Ремонт ул.Молодёжная в д.Шокино | км | 0,55 | 2021 | 10498,62 |  |
|  | Ремонт ул. 1 Озёрная в д.Шокино | км | 0,25 | 2022 | 4772,1 |  |
|  | Ремонт ул. 2 Озёрная в д.Шокино | км | 0,25 | 2018 | 4772,1 |  |
|  | Ремонт ул.Центральная в д.Шокино | км | 0,6 | 2023 | 11453,04 |  |
|  | Ремонт ул. Бородич в д.Шокино | км | 0,3 | 2023 | 5726,52 |  |
|  | Ремонт ул.Индустриальная в д.Шокино | км | 0,6 | 2023 | 11453,04 |  |
|  | Ремонт ул. 1 Лесная в д.Шокино | км | 0,25 | 2024 | 4772,1 |  |
|  | Ремонт ул. 2 Лесная в д.Шокино | км | 0,25 | 2024 | 4772,1 |  |
|  | Ремонт ул.Садовая в д.Шокино | км | 0,35 | 2024 | 6680,94 |  |
|  | Ремонт ул. 1 Дачная в д.Шокино | км | 0,15 | 2025 | 2863,26 |  |
|  | Ремонт ул. Солнечная в д.Шокино | км | 0,4 | 2025 | 7635,36 |  |
|  | Ремонт ул. 2 Дачная в д.Шокино | км | 0,15 | 2023 | 2863,26 |  |
|  | Ремонт ул. Зелёная в д.Шокино | км | 0,15 | 2023 | 2863,26 |  |
|  | Ремонт пер. Цветочный в д.Шокино | км | 0,1 | 2023 | 1908,84 |  |
|  | Ремонт ул. Новая в д.Шестаково | км | 0,5 | 2024 | 4310,4 |  |
|  | Ремонт ул. Церковная в д.Шестаково | км | 0,4 | 2024 | 3448,32 |  |
|  | Ремонт ул. Центральная в д.Шестаково | км | 0,4 | 2024 | 3448,32 |  |
|  | Ремонт ул.Школьная в д.Шестаково | км | 0,35 | 2025 | 3017,28 |  |
|  | Ремонт ул. Озёрная в д.Шестаково | км | 0,4 | 2025 | 3448,32 |  |
|  | Ремонт ул. Почтовая в д.Шестаково | км | 0,4 | 2023 | 3448,32 |  |
|  | Ремонт ул. Белорусская в д.Шестаково | км | 0,5 | 2023 | 4310,4 |  |
|  | Ремонт подъезда к дер. Шестаково | км | 1,25 | 2023 | 10776 |  |
|  | Ремонт подъезда к дер. Малявчино | км | 2 | 2024 | 17241,6 |  |
|  | Ремонт ул. Солнечная в д. Соловьево | км | 0,8 | 2024 | 15270,72 |  |
|  | Ремонт ул. Школьная д. Соловьево | км | 0,3 | 2024 | 5726,52 |  |
|  | Ремонт ул. Им. Кап. Флерова д. Соловьево | км | 1 | 2025 | 19088,4 |  |
|  | Ремонт ул. Центральная д. Соловьево | км | 0,8 | 2025 | 15270,72 |  |
|  | Ремонт ул. Генерала Лизюкова д. Соловьево | км | 0,7 | 2024 | 13361,88 |  |
|  | Ремонт ул. Лесная д. Соловьево | км | 0,4 | 2024 | 7635,36 |  |
|  | Ремонт пер. Зеленый д. Соловьево | км | 0,3 | 2024 | 5726,52 |  |
|  | Ремонт ул. Днепровская д. Соловьево | км | 0,4 | 2025 | 7635,36 |  |
|  | Ремонт подъезда к дер. Пнево | км | 5 | 2025 | 95442 |  |
| **IY. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** | | | | | | |
|  | Реконсттрукция эл. снабжения по ул. 2-я Марьинская в п. Кардымово | км | 0,65 | 2015 | 1485,00 |  |
|  | Установка оборудования для присоединения независимого источника питания к насосной станции второго подъема водозабора в п. Кардымово | Ком-плект | 1 | 2015 | 2090,00 |  |
|  | Установка оборудования для присоединения независимого источника питания и восстановление резервной ЛЭП на котельной по ул. Ленина,53А в п. Кардымово | Ком-плект | 1 | 2015 | 2345,00 |  |
|  | Восстановление резервного электропитания газовой котельной МУК ЦКС, в п. Кардымово | км | 0,4 | 2016 | 1700,00 |  |
|  | Развитие уличного освещения Березкинского сельского поселения | км | 2,3 | 2017 | 5057,47 |  |
|  | Развитие уличного освещения Каменского сельского поселения | км | 2,5 | 2017 | 5497,25 |  |
|  | Установка оборудования для присоединения независимого источника питания на котельной Соловьёвской школы | Ком-плект | 1 | 2017 | 504,00 |  |
|  | Развитие уличного освещения Мольковского сельского поселения | км | 2,7 | 2017 | 5937,03 |  |
|  | Строительство уличного освещения парковой зоны п. Кардымово | км | 1,2 | 2018 | 2598,8 |  |
|  | Строительство ЛЭП для резервного электро-снабжения скважин №№1,2,3,4 в п. Кардымово | км | 2,5 | 2018 | 5609,00 |  |
|  | Развитие уличного освещения Нетризовского сельского поселения | км | 2 | 2019 | 4000,0 |  |
|  | Развитие уличного освещения Первомайского сельского поселения | км | 2,5 | 2019 | 5000,0 |  |
|  | Развитие уличного освещения Соловьевского сельского поселения | км | 2,2 | 2020 | 4400,0 |  |
|  | Развитие уличного освещения Тюшинского сельского поселения | км | 2,1 | 2020 | 4200,0 |  |
|  | Развитие уличного освещения Шокинского сельского поселения | км | 2,4 | 2021 | 4800,0 |  |
|  | Строительство уличного освещения микрорайона "Новое Кардымово" в п. Кардымово (первая очередь) | км | 2 | 2015-2017 | 3998,00 |  |
|  | Строительство уличного освещения микрорайона "Новое Кардымово" в п. Кардымово (вторая очередь) | км | 3 | 2017-2019 | 5997,00 |  |
|  | Строительство уличного освещения микрорайона "Новое Кардымово" в п. Кардымово (третья очередь) | км | 5 | 2020-2021 | 9995,00 |  |
|  | Строительство уличного освещения микрорайона "Новое Кардымово" в п. Кардымово (четвертая очередь) | км | 7 | 2022-2023 | 13993,00 |  |