

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

## .

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**от 21.04. 2014 № 0290**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры на 2014-2016 годы» |

В соответствии со статьей 179,179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 02.08.2013 г № 0502 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области» Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры на 2014-2016 годы».

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 29.12.2011 № 0766 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры на 2012-2015 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области С.В. Ануфриева.

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | **О.В. Иванов** |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Кардымовский район» Смоленской области

от 21.04.2014 № 0290

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа**

**«Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры на 2014-2020 годы»**

(в ред. Постановления Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 05.12.2014 № 00841)

п. Кардымово, 2014

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры на 2014-2020 годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Постановление Правительства РФ от 7.12. 1996 г. N 1449 "О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры"; концепция федеральной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 г.г.», утвержденная распоряжение Правительства РФ от 28.09.2005 года № 1515 –р. |
| Заказчик Программы | Отдел строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| Разработчик Программы | Отдел строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы - создание для инвалидов и маломобильных групп населения (далее - инвалиды) свободного доступа к муниципальным и социальным учреждениям.  Задачи программы:  - формирование организационного, финансового и контрольного механизмов, обеспечивающих создание условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов;  - создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для инвалидов на стадии ее проектирования, строительства и реконструкции;  - оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, информации и связи материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей. |
| Целевые показатели Программы | - доля социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для лиц с ограниченными возможностями;  - доля учреждений социального обслуживания населения, обеспеченных специализированным автомобильным транспортом для лиц с ограниченными возможностями. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы |
| Объемы и источники  финансирования  Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее также - районный бюджет) составит 75,0 тыс.рублей,  в т.ч. по годам:  2014 год – 0,0 тыс.руб.,  2015 год – 25,0 тыс.руб.,  2016 год – 25,0 тыс. руб.,  2017 год – 25,0 тыс. руб.,  2018 год – 0,0 тыс. руб.,  2019 год – 0,0 тыс. руб.,  2020 год – 0,0 тыс. руб. |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.**

На территории муниципального образования «Кардымовский район» проживает 1,2 тысяч инвалидов, что составляет более 10 процентов всего населения района.

Инвалидность - один из показателей здоровья населения, поэтому её уровень в районе является важнейшей проблемой. Полноценная жизнедеятельность большинства инвалидов невозможна без оказания им различных видов помощи и услуг, соответствующих их социальным потребностям.

В настоящее время большинство зданий и сооружений, а также прилегающих к ним территорий не оборудовано специальными приспособлениями для инвалидов (отсутствуют входные группы, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг). Отсутствие низкопольного автотранспорта осложняет передвижение инвалидов.

Реализация мероприятий Программы позволит приспособить функционирующие объекты социальной инфраструктуры к нуждам инвалидов, будет способствовать созданию условий для строительства социально значимых объектов с учетом обеспечения доступности их для лиц с ограниченными возможностями.

**Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы.**

Целью Программы является:

- создание для инвалидов и маломобильных групп населения (далее - инвалиды) свободного доступа к муниципальным и социальным учреждениям.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- формирование организационного, финансового и контрольного механизмов, обеспечивающих создание условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов.

-создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для инвалидов на стадии ее проектирования, строительства и реконструкции

- оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, информации и связи материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих инвалидам равные со всеми гражданами возможности в пользовании объектами социальной инфраструктуры, средствами информации и связи, интеграцию в общество; улучшение качества жизни инвалидов и повышение общего уровня комфорта городской среды для всех граждан;   
материально-техническое оснащение объектов социальной инфраструктуры средствами доступа к ним инвалидов; повышение социальной активности и независимости инвалидов, обеспечение их трудовой занятости;   
изменение отношения общества к инвалидам.

В ходе реализации программы на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области ожидается достижение следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые показатели | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для лиц с ограниченными возможностями (единиц); | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Доля учреждений социального обслуживания населения, обеспеченных специализированным автомобильным транспортом для лиц с ограниченными возможностями (%). | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

**Раздел 3. Перечень программных мероприятий.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок реализации** | **Исполнитель** | **Объем финансирования (руб.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Источник финансирования** | |
| **всего** | | | **в том числе по годам** | | | | | | | | | | | | | |
| **2014** | | **2015** | | **2016** | | **2017** | | **2018** | | **2019** | | **2020** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | |  | |  | |  | |  | | 9 | |
| **Задача 1. Формирование организационного, финансового и контрольного механизмов, обеспечивающих создание условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовых актов направленных на Формирование организационного, финансового и контрольного механизмов, обеспечивающих создание условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов | 2014-2020 г.г. | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| **Итого:**  в том числе: | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| средства районного бюджета | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| **Задача 2. Создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для инвалидов на стадии ее проектирования, строительства и реконструкции** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Разработка ПСД на капитальный ремонт входных групп и ремонт помещений здания Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области по адресу п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14 с устройством пандусов и технических средств для обеспечения доступа для людей с ограниченными возможностями. | 2015 г. | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 25,00 | | | 0 | | 25,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Районный бюджет | |
| 2.2 | Разработка ПСД на капитальный ремонт входных групп и ремонт помещений зданий Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области по адресам: п. Кардымово, ул. Парковая, д. 1, ул. Ленина, д.16, пер. Коммунистический, д. 3 с устройством пандусов и технических средств для обеспечения доступа для людей с ограниченными возможностями | 2016 г. | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 25,00 | | | 0 | | 0 | | 25,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Районный бюджет | |
| 2,3 | Капитальный ремонт входных групп и ремонт помещений здания Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области по адресу п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14 с устройством пандусов и технических средств для обеспечения доступа для людей с ограниченными возможностями. | 2017г. | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 12,50 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 12,50 | | 0 | | 0 | | 0 | | Районный бюджет | |
| **Итого:**  в том числе: | | | | **62,50** | | | **0** | | **25,00** | | **25,00** | | **12,50** | |  | |  | |  | |  | |
| средства районного бюджета | | | | **62,50** | | | **0** | | **25,00** | | **25,00** | | **12,50** | |  | |  | |  | |  | |
| **Задача 3. Оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, информации и связи материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к пользованию специализированным автомобильным транспортом | 2017 гг. | Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 12,50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 12,50 | | 0 | | 0 | | 0 | | Районный бюджет | |
| **Итого:**  в том числе:  средства районного бюджета | | | | | **12,50** | | **0** | | **0** | |  | | **12,50** | | **0** | | **0** | | **0** | |  | |
| **12,50** | | **0** | | **0** | |  | | **12,50** | | **0** | | **0** | | **0** | |  | |
| **Всего по программе:**  **в том числе:** | | | | | **75,00** | |  | | **25,00** | | **25,00** | | **25,00** | |  | |  | |  | |  | |
| **средства районного бюджета** | | | | | **75,00** | |  | | **25,00** | | **25,00** | | **25,00** | |  | |  | |  | |  | |

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы.**

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее также - районный бюджет) составит 75,0 тыс.рублей,

в т.ч. по годам:

2014 год – 0,0 тыс.руб.,

2015 год – 25,0 тыс.руб.,

2016 год – 25,0 тыс. руб.,

2017 год – 25,0 тыс. руб.,

2018 год – 0,0 тыс. руб.,

2019 год – 0,0 тыс. руб.,

2020 год– 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению с учетом с учетом складывающейся экономической ситуации по всем направлениям, а также объемом районного бюджета на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию Программы

**Раздел 5. Механизм реализации программы.**

Механизм реализации Программы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Исполнителями Программы являются структурные подразделения Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Кардымовского района и муниципальные бюджетные учреждения.

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Управление Программой осуществляет заказчик Программы.

Заказчик Программы:

- обеспечивает реализацию Программы и её финансирование;

- осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;

- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;

- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации Программы;

- организует размещение на интернет-сайте текста Программы и информацию о результатах её реализации.

Порядок финансирования мероприятий программы из средств районного бюджета осуществляется путем выделения средств с последующим перечислением исполнителям конкретных мероприятий в установленном законом порядке.

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы осуществляется путем внесения изменений в Программу и оформляется Постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район».

Контроль за реализацией Программы осуществляется Заместителем Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район».