

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**от 21.04. 2016 № 00199**

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на 2014-2020 годы» |

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на 2014 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» от 24.02.2014 № 0144, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Знамя труда - Кардымово», приложение к настоящему постановлению разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Григорьева Д.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением положений, содержащихся в программе и касающихся финансирования программных мероприятий на 2015-2020 годы, которые применяются к правоотношениям, возникающим с 1 января 2016 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | **Е.В. Беляев** |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Кардымовский район» Смоленской области

от 21.04.2016 № 00199

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа**

**«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»**

п. Кардымово, 2016

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на 2014-2020 годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 100 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области». |
| Заказчик Программы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| Разработчик Программы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы - обеспечение законных прав граждан на безопасные условия движения на дорогах, а также повышение безопасности дорожного движения на территории района.  Задачи программы:  -профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;  -повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;  -разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения. |
| Целевые показатели Программы | -количество людей, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;  -снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на дорогах Кардымовского района; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы |
| Объемы и источники  финансирования  Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее также - районный бюджет) составит 125,0 тыс. рублей,  в т.ч. по годам:  2014 год – 0,0 тыс. руб.,  2015 год – 0,0 тыс. руб.,  2016 год – 25,0 тыс. руб.,  2017 год – 25,0 тыс. руб.,  2018 год – 25,0 тыс. руб.,  2019 год – 25,0 тыс. руб.,  2020 год – 25,0 тыс. руб. |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.**

Автомобилизация населения является важнейшей составной частью прогресса общества. Роль автомобильного транспорта в современном мире трудно переоценить, он имеет огромное значение для удовлетворения не только экономических, но и социальных потребностей людей.

Однако процесс автомобилизации населения имеет и негативные стороны. Существенным отрицательным последствием его является рост аварийности на автомобильных дорогах. Человечество несет не только физические и моральные потери, но и огромный материальный урон от дорожно-транспортного происшествия. Безопасность дорожного движения стала серьезной государственной проблемой, имеющей огромное социальное и политическое значение.

Ситуация с аварийностью на автотранспорте, ставшая в последнее десятилетие проблемой национального масштаба, потребовала выработки и реализации долгосрочной государственной стратегии в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Основными причинами, способствующими возникновению дорожно- транспортных происшествий, являются: несоблюдение требований дорожных знаков, превышение скорости движения, нарушение правил обгона, выезд на встречную полосу движения, управление автомобилем в состоянии опьянения и другие.

Недопустимое положение с обеспечением безопасного движения сложилось на улично-дорожной сети, где на протяжении ряда лет наблюдается деформация твердого покрытия проезжей части в виде ямочности, просадок и выбоин. Особое место в данной проблеме отводится совершенствованию организации движения транспорта и пешеходов, при этом на такую категорию участников дорожного движения как пешеходы необходимо уделить пристальное внимание.

Решение указанных задач требует системного и программного подхода, совместного участия органов местного самоуправления и транспортных организаций Кардымовского района.

**Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы.**

Цель Программы – обеспечение законных прав граждан на безопасные условия движения на дорогах, а также повышение безопасности дорожного движения на территории района.

Задачи Программы:

- провести профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;

- повысить правовое сознание и предупредить опасное поведение участников дорожного движения;

- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения.

Целевые показатели Программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Показатель | Ед. изм | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество ДТП с пострадавшими на дорогах Кардымовского района | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Раздел 3. Перечень программных мероприятий.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | | **Срок реализации** | | **Исполнитель** | | **Объем финансирования (руб.)** | | | | | | | | | **Источник финансирования** |
| **всего** | **в том числе по годам** | | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Задача 1. «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Размещение социальной рекламы в области ПДД, ориентированной на детей школьного возраста в районной газете «Знамя труда» | | 2014-2020 г.г. | | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Районный бюджет |
| 1.2 | [Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций](http://www.fcp-pbdd.ru/execution_control/events/37658/) | | 2014-2020 г.г. | | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | | 50,0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Районный бюджет |
| 1.3 | Подготовка и участие в областном конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | | 2014-2020 г.г. | | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | | 75,0 | 0 | 0 | 15 | 15 | | 15 | 15 | 15 | Районный бюджет |
| **Итого:**  в том числе: | | | | | | | 125,0 | 0 | 0, | 25,0 | 25,0 | | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| средства районного бюджета | | | | | | | 125,0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| внебюджетные средства | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **Задача 2. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Размещение социальной рекламы в области ПДД, ориентированной на водителей и пешеходов в районной газете «Знамя труда» | | 2014-2020 г.г. | | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Районный бюджет |
| **Итого:**  в том числе: | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| средства районного бюджета | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Задача 3. Разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Разработка нормативно-правовых актов направленных на формирование организационного, финансового и контрольного механизмов, обеспечивающих создание условий для БДД в Кардымовском районе | | 2015-2020 г.г. | | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район»  Смоленской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Итого:**  в том числе: | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| средства районного бюджета | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Всего по программе:**  **в том числе:** | | | | | | | 125,0 | 0 | 0 | 25,0 | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| **средства районного бюджета** | | | | | | | 125,0 | 0 | 0 | 25,0 | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| **внебюджетные средства** | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы.**

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее также - районный бюджет) составит 125,0 тыс. рублей,

в т.ч. по годам:

2014 год – 0,0 тыс. руб.,

2015 год – 0,0 тыс. руб.,

2016 год – 25,0 тыс. руб.,

2017 год – 25,0 тыс. руб.,

2018 год – 25,0 тыс. руб.,

2019 год – 25,0 тыс. руб.,

2020 год – 25,0 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению с учетом с учетом складывающейся экономической ситуации по всем направлениям, а также объемом районного бюджета на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию Программы

**Раздел 5. Механизм реализации программы.**

Механизм реализации Программы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Исполнителями Программы являются структурные подразделения Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Кардымовского района и муниципальные бюджетные учреждения.

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Управление Программой осуществляет заказчик Программы.

Заказчик Программы:

- обеспечивает реализацию Программы и её финансирование;

- осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;

- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;

- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации Программы;

- организует размещение на интернет-сайте текста Программы и информацию о результатах её реализации.

Порядок финансирования мероприятий программы из средств районного бюджета осуществляется путем выделения средств с последующим перечислением исполнителям конкретных мероприятий в установленном законом порядке.

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы осуществляется путем внесения изменений в Программу и оформляется Постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район».

Контроль за реализацией Программы осуществляется Заместителем Главы муниципального образования «Кардымовский район».